1

Выступление председателя КСП Жирновского муниципального района

Волгоградской области Журбиной С.Н.

на круглом столе №2

«Обмен опытом по актуальным вопросам деятельности контрольно-счетных органов»

**Практика контроля за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», на муниципальном уровне (на примере практики КСП Жирновского муниципального района Волгоградской области)**

В настоящее время, одним из главных приоритетов развития территорий муниципальных образований является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды. Создание внешнего облика территории входит в ряд основных проблем, которую приходится решать органам местного самоуправления.

Уровень благоустройства территорий муниципальных образований определяет комфортность проживания граждан, является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания, эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, объектов монументального искусства.

Чтобы достичь условий комфортной среды для проживания и деятельности населения необходимо прежде всего учитывать социальные процессы, которые происходят на данной территории.

Учитывая актуальность и важность данной темы хотелось бы поделиться своим опытом, а также узнать что-то новое и интересное при обсуждении данного вопроса от коллег.

**1. (Слайд 2)** Национальный проект «Жилье и городская среда» действует с 2018 года и включает в свою структуру федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Реализация регионального проекта Волгоградской области предусмотрена в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"**.**

**(Слайд 3)** В целях реализации регионального проекта на территории Волгоградской области действует государственная программа «Формирование современной городской среды Волгоградской области», в соответствии с которой из областного бюджета предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Субсидии предоставляются из бюджета Волгоградской области:

- городским поселениям, за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета.

- сельским поселениям, за счет собственных средств областного бюджета.

Жирновский муниципальный район с 2018 года принимает участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». В текущем периоде, также как и в предыдущие периоды, указанный проект реализуется на территориях муниципальных образований Жирновского муниципального района посредством принятия муниципальных программ.

Субсидии предоставляются в части реализации мероприятий по:

- благоустройству общественных территорий;

- благоустройству дворовых территорий.

**2.** В рамках программ на территории Жирновского муниципального района проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий**. На слайдах представлена информация в отдельности по муниципальным образованиям.**

**(Слайд 4)** Всего за период 2019-2020 годов благоустроено 13 общественных территорий (9 — сельские поселения, 4 объекта г.Жирновск), в 2021 году продолжаются работы по благоустройству 2-х общественных территорий (г.Жирновск). **(Слайд 5)**

За 2019-2020гг. на реализацию данных мероприятий направлено 51 429,5 тыс.руб., из которых 93,6% средства областного бюджета. **(Слайд 6)**

В 2021 году предусмотрено на реализацию проекта 5 587,3 тыс.руб., из которых 94% средства областного бюджета.

В 2020 году, в условиях распространения коронавирусной инфекции, реализация мероприятий по всем муниципальным контрактам была продлена на 1 мес., что не повлияло на возможность подрядчика выполнить свои обязательства надлежащим образом. Так, по результатам проведенного контрольного мероприятия по всем муниципальным образованиям мероприятия исполнены с отклонениями, и с нарушениями действующего законодательства.

***3.*** *Этапы контроля за реализацией регионального проекта на местном уровне* ***.***

**(Слайд 7)** Реализация регионального проекта на местном уровне отслеживается КСП в рамках проведения предварительного и последующего контроля. Как уже было сказано реализация проекта осуществляется посредством принятия муниципальных программ.

- *При проведении экспертизы муниципальных программ* анализируется соответствие целей и показателей мероприятий программы с региональным проектом. Оценивается соответствие программы стратегии социально-экономического развития муниципального образования (района). По предложению Палаты скорректирован макет программ, вносятся корректировки в целевые показатели программ, учтены ответственные исполнители и соисполнители программ. Необходимо указать, что качество

- *При проведении экспертно-аналитических мероприятий,* к примеру проведение полугодового анализа исполнения бюджета, контролируется своевременность реализации программных мероприятий в рамках проекта.

- *Основной контроль средств в рамках нац.проектов проводится на этапе проведения контрольных мероприятий.* Здесь отслеживается полнота, эффективность, законность расходования бюджетных средств.

Укажу, что предварительный контроль не проводится в поселениях, в связи с малочисленным составом КСП. Результат формирован ия муниципальных программ поселений проводится на этапе последующего контроля.

***4.*** *Теперь подробнее о результатах проведенного контрольного мероприятия в рамках исполнения нац.проекта.*

**(Слайд 8)** По результатам проверки бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ по благоустройству общественных территорий в 2019-2020 годах, выявлено нарушений и недостатков : на общую сумму 1 793,2 тыс.руб., из них:

- неэффективное использование бюджетных средств 99,2 тыс.руб. (установка площадки-эстакады, приобретение плитки тротуарной и газонного камня, которые не были установлены на момент выезда на объект);

- при осуществлении муниципальных закупок 568,2 тыс.руб. в том числе: выполнения работ по установке оборудования не соответствующего сметной документации, не предъявление требований об уплате неустойки за просрочку исполнения работ;

- неправомерное использование бюджетных средств в части оплаты фактически невыполненных работ (постамент скульптурной композиции, установка бортового камня, невыполнение работ по виделнаблюдению) на сумму 1 067,8 тыс.руб.;

- нарушения в ходе формирования и исполнения бюджета составили в сумме 57,9 тыс.руб.

 *Так же,* Заказчиками допущены нарушения:

- предельных сроков заключения муниципальных контрактов на благоустройство территорий;

- сроков размещения в реестре контрактов информации (сведений) об изменении контракта, информации по его исполнению, приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (ч.2, ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ).

*Кроме указанных выше нарушений и недостатков,* которые являются типичными при проведении проверок такого рода, установлена также системная проблема:

- бухгалтерский учет объектов основных средств в количественном выражении не соответствует исполнительной документации;

- не осуществляется планировка и межевание земельных участков, которые расположены на территориях общего пользования.

- некачественное содержание объектов благоустройства в дальнейшем.

- не своевременное размещение информации в сети Интернет, в связи с отсутствием определенных умений и знаний у работников администраций муниципальных образований.

*К примеру:* ***(Слайд 9)*** Проектной документацией в рамках благоустройства территории предусмотрено установка площадки-эстакады. При выезде на объект установлено, что монтировано только 13 бетонных блоков. Завершение работ предусматривалось во второй очереди благоустройства территории парковой зоны. Проверкой установлено, что бюджетные ассигнования на завершение работ по объекту площадка-эстакада на 2020-2021 годы не предусмотрены. Следовательно, работы по завершению строительства объекта не планируются в ближайшее время, цель не будет достигнута. В результате средства бюджета использованы *неэффективно.*

*В ходе выборочного контрольного обмера выполненных работ выявлены дефекты* ***(Слайд 10)*** установленных малых архитектурных форм: (сколы, потертости, трещины, отслоение и вздутие окрашенного слоя, ржавчина, отсутствие заглушек, креплений): уличного спортивного оборудования, детских игровых комплексов, изделий из бетона (цветочница, скамейки), металлических конструкций (арки входные, ограждения), беседок, урн, скульптур; не работает система видеонаблюдения. Установлены факты вандализма, в следствии которых были повреждены установленные объекты малых архитектурных форм.

Своевременное не устранение указанных дефектов приводит к сокращению срока использования объектов благоустройства, ухудшению комфорта и эстетического облика территории.

5. *По итогам реагирования на представления КСП:*

- Подрядчиками устранены дефекты: восстановлена работа системы видеонаблюдения, устранены дефекты окрасочного слоя скульптур, металлических конструкций, деревянных изделий.

- довыполнены работы, оплата по которым была произведена;

- взыскано неустойки с Подрядчика в сумме 45,9 тыс.руб;

- проводится работа по профилактике вандализма (размещение инфо в СМИ, размещение табличек в парках).

Заказчиками проводится активная работа с Подрядчиками по устранению дефектов как до подписания актов выполненных работ, так и в рамках исполнения гарантийных обязательств.

*6. Резюмирую.*

Создание благоприятной среды для населения является одной из главных целей градостроительной политики, которая осуществляется органами государственной власти и местного самоуправления при их эффективном взаимодействии.

Поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать органам местного самоуправления.

Несмотря на трудности, основным результатом совместного сотрудничества должно стать обеспечение качественных и комфортных условий жизни населения и их развитие на территории каждого муниципального образования, улучшение окружающей среды, воспитание бережного отношения ко всему, что нас окружает.